|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Замараев Александр Александрович |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Региональный проект "Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"» |  |  |  |  | Сертификат: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с по |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 22.12.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 25.12.2025 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта |  |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030) |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Атанова Елена Владимировна |  | Заместитель Губернатора Курской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Замараев Александр Александрович |  | Министр |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Замараев Александр Александрович |  | Министр |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области | РП | Километр;^тысяча метров | 6 961,244 | 2022 | 6 555,926 | 6 572,523 | 6 572,523 | 6 572,523 | 6 572,523 | 6 572,523 | 6 572,523 |
| 1.2. | Общая протяженность городских агломераций | РП | Километр;^тысяча метров | 1 607,199 | 2022 | 1 607,199 | 1 611,649 | 1 611,649 | 1 611,649 | 1 611,649 | 1 611,649 | 1 611,649 |
| 1.3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | 122,985 | 2022 | 81,17 | 202,376 | 157,217 | 109,641 | 109,641 | 109,641 | 109,641 |
| 1.4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | РП | Километр;^тысяча метров | 3 572,9 | 2022 | 3 556,659 | 3 682,282 | 3 725,95 | 3 779,884 | 3 830,539 | 3 883,54 | 3 943,514 |
| 1.5. | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии | РП | Километр;^тысяча метров | 1 285,759 | 2022 | 1 367,727 | 1 371,514 | 1 371,514 | 1 371,514 | 1 371,514 | 1 371,514 | 1 371,514 |
| 2. | Задача «Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | 1,335 | 2022 | 2,24 | 0 | 2,03 | 10,469 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | 0,208 | 2022 | 0 | 0 | 2,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения | РП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 572,523 |
| 1.2. | Общая протяженность городских агломераций | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 611,649 |
| 1.3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 202,376 |
| 1.4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 682,282 |
| 1.5. | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 371,514 |
| 2. | Задача «Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 2.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 2.3. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения | РП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.1.1. | мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.2.1. | мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Осуществлены мероприятия по межеванию автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области Общая протяженность городских агломераций Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.3.1. | мероприятия по межеванию автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Осуществлены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.4.1. | мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 2.1.1. | мероприятия по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 2.2.1. | мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты | X | Условная единица | 1 | 2024 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог |
| 2.3.1. | мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета | X | Условная единица | 1 | 2024 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
| 2.4.1. | мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. | 3 607 465,66 | 2 898 092,44 | 3 396 449,61 | 3 499 301,57 | 3 740 575,98 | 3 890 199,02 | 4 045 806,98 | 25 077 891,26 |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 1 939 305,99 | 2 105 248,41 | 1 791 248,99 | 1 791 235,11 | 1 922 586,86 | 1 999 490,33 | 2 079 469,95 | 13 628 585,64 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 939 305,99 | 2 105 248,41 | 1 791 248,99 | 1 791 235,11 | 1 922 586,86 | 1 999 490,33 | 2 079 469,95 | 13 628 585,64 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 1 667 561,67 | 791 946,03 | 1 591 172,61 | 1 707 168,46 | 1 817 055,20 | 1 889 737,41 | 1 965 326,90 | 11 429 968,28 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 667 561,67 | 791 946,03 | 1 591 172,61 | 1 707 168,46 | 1 817 055,20 | 1 889 737,41 | 1 965 326,90 | 11 429 968,28 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Осуществлены мероприятия по межеванию автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | 498,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 933,92 | 971,28 | 1 010,13 | 6 107,33 |
| 1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 498,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 933,92 | 971,28 | 1 010,13 | 6 107,33 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Осуществлены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | 100,00 | 0,00 | 13 130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 230,01 |
| 1.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 100,00 | 0,00 | 13 130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 230,01 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. | 1 755 249,70 | 1 034 318,25 | 1 303 680,23 | 994 691,84 | 1 034 479,51 | 1 075 858,69 | 1 118 893,04 | 8 317 171,26 |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 810 320,70 | 373 263,10 | 1 049 204,69 | 994 691,84 | 1 034 479,51 | 1 075 858,69 | 1 118 893,04 | 6 456 711,57 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 810 320,70 | 373 263,10 | 1 049 204,69 | 994 691,84 | 1 034 479,51 | 1 075 858,69 | 1 118 893,04 | 6 456 711,57 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета | 944 929,00 | 12 767,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 696,77 |
| 2.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 944 929,00 | 12 767,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 696,77 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты | X | 648 287,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 287,38 |
| 2.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 648 287,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 287,38 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета | X | 0,00 | 254 475,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 475,54 |
| 2.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 0,00 | 254 475,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 475,54 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 5 362 715,36 | 3 932 410,69 | 4 700 129,84 | 4 493 993,41 | 4 775 055,49 | 4 966 057,71 | 5 164 700,02 | 33 395 062,52 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 5 362 715,36 | 3 932 410,69 | 4 700 129,84 | 4 493 993,41 | 4 775 055,49 | 4 966 057,71 | 5 164 700,02 | 33 395 062,52 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 105 248,41 |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 946,03 |
| 1.3. | Осуществлены мероприятия по межеванию автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,00 |
| 1.4. | Осуществлены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 263,10 |
| 2.2. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 767,77 |
| 2.3. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 287,38 |
| 2.4. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 410,69 |