|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Замараев Александр Александрович |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»» |  |  |  |  | Сертификат: 5bb528f12075502e369c94678669f9d6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Замараев Александр Александрович |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения: 12.03.2024 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области» |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030) |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Старовойт Роман Владимирович |  | Губернатор Курской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Замараев Александр Александрович |  | министр |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Жмылевский Виталий Александрович |  | Заместитель министра |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | РП | Процент | 15 | 2022 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 1.2. | Внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры | РП | Условная единица | 0 | 2022 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача «Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания | РП | Процент | 100 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.2. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | РП | Процент | 90 | 2022 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение вагоно-километровой работы железнодорожным транспортом | РП | Тысяча вагоно (машино)-километров | 2 957,7 | 2022 | 2 957,7 | 2 957,7 | 2 957,7 | 2 957,7 | 2 957,7 | 2 957,7 | 2 957,7 |
| 3.2. | Сокращение времени ожидания городского общественного транспорта | РП | Процент | 10 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3. | Увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном транспорте | РП | Процент | 10 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.4. | Доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на общественном транспорте в крупнейших агломерациях | РП | Процент | 75 | 2022 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3.5. | Доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством применения биометрических технологий | РП | Процент | - | 2022 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.6. | Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | РП | Процент | 80 | 2022 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.7. | Оформление перевозочных документов в цифровом виде | РП | Процент | 60 | 2022 | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предиктивной аналитики с элементами искусственного интеллекта | РП | Процент | 0 | 2022 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 4. | Задача «Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество выполненных авиарейсов | РП | Единица | 1 142 | 2022 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 |
| 4.2. | Коэффициент обновления основных фондов международного аэропорта «Курск» | РП | Процент | 0 | 2022 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 |
| 1.2. | Внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры | РП | Условная единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 2. | Задача «Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 95 |
| 2.2. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90 |
| 3. | Задача «Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение вагоно-километровой работы железнодорожным транспортом | РП | Тысяча вагоно (машино)-километров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 957,7 |
| 3.2. | Сокращение времени ожидания городского общественного транспорта | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3.3. | Увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном транспорте | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3.4. | Доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на общественном транспорте в крупнейших агломерациях | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 85 |
| 3.5. | Доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством применения биометрических технологий | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,1 |
| 3.6. | Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 |
| 3.7. | Оформление перевозочных документов в цифровом виде | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90 |
| 3.8. | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предиктивной аналитики с элементами искусственного интеллекта | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 4. | Задача «Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество выполненных авиарейсов | РП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 142 |
| 4.2. | Коэффициент обновления основных фондов международного аэропорта «Курск» | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по другим видам транспорта | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 2. | Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия в области железнодорожного транспорта | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 2.2. | Осуществлены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 2.3. | Осуществлены мероприятия по созданию, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ Курск» в Курской области в соответствии с концессионным соглашением | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 3. | Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществлено субсидирование организациям, выполняющим воздушные перевозки, на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта «Курск» по отдельным маршрутам | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 3.2. | Осуществлено субсидирование организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок. | 481 345,56 | 386 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 722,22 |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по другим видам транспорта | 477 345,56 | 382 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 722,22 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 477 345,56 | 382 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 722,22 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения | 4 476 201,84 | 4 944 490,75 | 5 071 119,77 | 5 291 897,99 | 5 503 573,91 | 5 723 716,87 | 5 952 665,54 | 36 963 666,67 |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия в области железнодорожного транспорта | 574 762,02 | 124 590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 352,89 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 574 762,02 | 124 590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 352,89 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Осуществлены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок | 3 551 081,85 | 3 699 203,67 | 3 855 674,92 | 4 023 537,07 | 4 184 478,55 | 4 351 857,70 | 4 525 932,00 | 28 191 765,76 |
| 2.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 3 551 081,85 | 3 699 203,67 | 3 855 674,92 | 4 023 537,07 | 4 184 478,55 | 4 351 857,70 | 4 525 932,00 | 28 191 765,76 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Осуществлены мероприятия по созданию, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ Курск» в Курской области в соответствии с концессионным соглашением | 350 357,97 | 1 120 696,21 | 1 215 444,85 | 1 268 360,92 | 1 319 095,36 | 1 371 859,17 | 1 426 733,54 | 8 072 548,02 |
| 2.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 350 357,97 | 1 120 696,21 | 1 215 444,85 | 1 268 360,92 | 1 319 095,36 | 1 371 859,17 | 1 426 733,54 | 8 072 548,02 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом | 117 987,20 | 117 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 974,40 |
| 3.1. | Осуществлено субсидирование организациям, выполняющим воздушные перевозки, на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта «Курск» по отдельным маршрутам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Осуществлено субсидирование организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» | 117 987,20 | 117 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 974,40 |
| 3.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 117 987,20 | 117 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 974,40 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 5075534.6 | 5448854.61 | 5071119.77 | 5291897.99 | 5503573.91 | 5723716.87 | 5952665.54 | 38067363.29 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 5 075 534,60 | 5 448 854,61 | 5 071 119,77 | 5 291 897,99 | 5 503 573,91 | 5 723 716,87 | 5 952 665,54 | 38 067 363,29 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект «Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлено субсидирование организациям, выполняющим воздушные перевозки, на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта «Курск» по отдельным маршрутам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлено субсидирование организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлены мероприятия в области железнодорожного транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлены мероприятия по другим видам транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлены мероприятия по созданию, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ Курск» в Курской области в соответствии с концессионным соглашением | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлены мероприятия на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по другим видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия в области железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Осуществлены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществлены мероприятия по созданию, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ Курск» в Курской области в соответствии с концессионным соглашением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществлено субсидирование организациям, выполняющим воздушные перевозки, на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта «Курск» по отдельным маршрутам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Осуществлено субсидирование организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |