Оценка эффективности реализации государственной программы Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения (наименование государственной программы)

| 1. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы |  |
| --- | --- |
| Региональный проект И8-38 Региональная и местная дорожная сеть (Курская область) |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 2/2=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 5 730 680,440/ 5 730 680,440= 1,0000 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/1=1,0000 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий 56,2313/56,0254 = 1,0036 Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий 83,6901/83,6901=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | (1+1)/2=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1 =1,0000 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 5 730 680,440/ 16 649 474,870=0,3442 |
| Региональный проект И9-38 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область) |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 3/3=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 57 394,100/ 57 464,100=0,9988 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9988=1,0012 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы, возрастающий 1,5152/1,5152=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | 1/1=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1,0012=1,0012 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 57 394,100/ 16 649 474,870 = 0,0034 |
| Региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 6/6=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 3 862 313,730/ 3 892 407,060=0,9923 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9923=1,0078 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области 6 570,336/6 572,523=0,9996 Общая протяженность городских агломераций 1 611,649/1 611,649=1 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 257,001/202,376= 1,2699 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности 3 695,814/3 682,282=1,0037 Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии 1 371,514/1 371,514=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | (0,9996+1+1+1+1)/5=0,9999 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 0,09999*1,0078=1,0076 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 3 862 313,730/ 16 649 474,870 =0,2320 |
| Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 2/2=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 2 319 611,710/ 2 465 144,660=0,9410 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9410=1,0627 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 113,3/10 113,3=1 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог 18,405/13,68=1,3453 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, всего 8,332/8,332=1 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 110,689/51,937= 2,1312 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности 4 074,1/4 074,1=1 Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием местного значения, всего 3/3=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1,0627=1,0627 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 2 319 611,710/ 16 649 474,870= 0,1393 |
| Региональный проект И5-38 Безопасность дорожного движения (Курская область) |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 2/2=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 146 946,610/ 146 946,610=1,00 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/1=1 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий 3,29/3,29=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | 1/1=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 2 028 579,19/ 15 016 050,01 = 0,1350 |
| Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области» |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 6/6=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 4 532 528,280 / 4 569 851,110 = 0,9918 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/ 0,9918 =1,0082 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных 60/60=1 Внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 1/1=1 Выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания 95/95=1 Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда 90/90=1 Выполнение вагоно-километровой работы железнодорожным транспортом 2 889,6 / 2 700 = 1,0702 Сокращение времени ожидания городского общественного транспорта 20/20=1 Увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном транспорте 20/20=1 Доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на общественном транспорте в крупнейших агломерациях 85/85=1 Доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством применения биометрических технологий 0,1/0,1=1 Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту 90/90=1 Оформление перевозочных документов в цифровом виде 90/90=1 Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предиктивной аналитики с элементами искусственного интеллекта 10/10=1 Количество выполненных авиарейсов 417 / 150 = 2,7800 Количество дней бесперебойной работы аэропорта «Курск» в течение календарного года 365/365=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/14=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1,0082=1,0082 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 4 532 528,280/ 16 649 474,870= 0,2722 |
| 1.8. Уровень достижения реализации проектной части государственной программы j УДпч = Ʃ(УДпi х ki) i=1 | 1*0,3442+1,0012*0,0034+ +1,0076*0,2320+1,0627* *0,1393+1*0,1350+1,0082* *0,2722= 0,3442+0,0034+0,2337+ +0,1480+0,1350+0,2744= 1,1387 |

| 2. Оценка эффективности реализации государственной программы |  |
| --- | --- |
| 2.1. Уровень достижения планового значения показателя государственной программы УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп (или УДпгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности 46,572/46,485=1,0018 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности 56,25/56,0254=1,0040 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности 40,28/40,28=1,0000 Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам 85,1/85,1=1 Выполнение рейсов транспортом общего пользования 100/100=1 Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях 149/130=1,1462 |
| 2.2. Уровень достижения показателей государственной программы М УДПгп = ƩУДпгпi / М i=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 2.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы kпч = Фпч / Ф | 16 649 474,870/ 16 649 474,870= 1,0000 |
| 3. Уровень достижения реализации государственной программы УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 х (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч) | 0,5*1+0,5*(1,1387*1,000)= =0,5+0,5*1,1387=1,0693 |