Оценка эффективности реализации государственной программы Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения (наименование государственной программы)

| 1. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы |  |
| --- | --- |
| Региональный проект R1-38 Региональная и местная дорожная сеть (Курская область) |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 1/1=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 1 744 408,410/ 1 749 013,800= 0,9973 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9973=1,0027 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, возрастающий 85,1/85,1=1 Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий 53,5606 / 53,15= 1,0077 Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий 4,335/4,335=1 Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий 87/87=1 Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось, возрастающий 27,7513/27,7513=1 Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), возрастающий 0,6304/0,5223=1,2069 Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11, возрастающий 100/100=1 Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, возрастающий 100/100=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | (1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1,0027=1,0027 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 1 744 408,410/ 15 016 050,01=0,1161 |
| Региональный проект R2-38 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область) |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 3/3=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 160 021,40/ 160 021,40=1 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/1=1 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | 100/40=2,5 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | 1/1=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 160 021,40/ 15 016 050,01 = 0,0106 |
| Региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 6/6=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 5 326 211,98/ 5 328 255,29=0,9996 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9996=1,0004 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области 6 555,926/6 555,926=1 Общая протяженность городских агломераций 1 607,199/1 607,199=1 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 95,997/81,17= 1,1826 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности 3 637,451/3 556,659=1,0227 Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии 1 367,727/1 367,727=1 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог 6,1138/2,24=2,7293 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1,0004=1,0004 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 5 326 211,98/ 15 016 050,01 =0,3547 |
| Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 2/2=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 745 329,670/ 787 175,490 =0,9468 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9468=1,0561 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 343,6/10 343,6=1 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог 10,0407/10,0407=1 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог всего 1,597/1,597=1 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 53,5207/53,5207 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности 4 396,03/4 396,03=1 Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием местного значения, всего 4/4=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1,0561=1,0561 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 745 329,670/ 15 016 050,01 = 0,0496 |
| Региональный проект R7-38 Развитие общественного транспорта (Курская область) |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 1/1=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 2 028 579,19/ 2 028 579,20=1,00 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/1=1 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | - |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | - |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 2 028 579,19/ 15 016 050,01 = 0,1350 |
| Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области» |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 7/7=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 4 811 043,43/ 4 920 590,56= 0,9777 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9777=1,0228 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных 50/50=1 Внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 1/1=1 Выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания 95/95=1 Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда 90/90=1 Выполнение вагоно-километровой работы железнодорожным транспортом 3 110,2/2 957,7=1,0515 Сокращение времени ожидания городского общественного транспорта 20/20=1 Увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном транспорте 20/20=1 Доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на общественном транспорте в крупнейших агломерациях 85/85=1 Доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством применения биометрических технологий 0,1/0,1=1 Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту 80/80=1 Оформление перевозочных документов в цифровом виде 90/90 Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предиктивной аналитики с элементами искусственного интеллекта 10/10 Количество выполненных авиарейсов 344/340=1,0117 Количество дней бесперебойной работы аэропорта «Курск» в течение календарного года 366/366=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/14=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1,0228=1,0228 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 4 811 043,43/ 15 016 050,01 = 0,3203 |
| Региональный проект R3-38 Безопасность дорожного движения (Курская область) |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 14/14=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 200 455,93/200 455,93=1 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1/1=1 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий 3,34/3,34=1 Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий 14,04/14,04=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | (1+1)/2=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 200 455,93/ 15 016 050,01 =0,0133 |
| 1.8. Уровень достижения реализации проектной части государственной программы j УДпч = Ʃ(УДпi х ki) i=1 | 1,0027*0,1161+1*0,0106+ 1,0004*0,3547+1,0561* 0,0496+1*0,1350+1,0228* 0,3203+1*0,0133=0,1164+ 0,0106+0,3548+0,0523+ 0,1350+0,3276+0,0133= 1,0100 |

| 2. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы |  |
| --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий Повышение безопасности дорожного движения в Курской области |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | 2/2=1 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | 15 670,03/15 670,03=1 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | 1/1=1 |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети Курской городской агломерации 31/31=1 Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 6/3=2 Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) 14,04/13,01=1,0791 Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств 3,34/3,09=1,0809 Количество областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами 1/1=1 |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | (1+1+1+1+1)/5=1 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | 1*1=1 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 15 670,03/15 670,03=1 |
| 2.8. Уровень достижения реализации процессной части государственной программы N УДпрцч = Ʃ(УДкпмj х kj) j=1 | 1*1=1 |
| 3. Оценка эффективности реализации государственной программы |  |
| 3.1. Уровень достижения планового значения показателя государственной программы УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп (или УДпгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности 47,75/47,06=1,0146 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности 55,34/54,25=1,02 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности 42,93/42,5=1,0101 Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам 85,1/85,1=1 Выполнение рейсов транспортом общего пользования 100/100=1 Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях 149/138=1,0797 |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программы М УДПгп = ƩУДпгпi / М i=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы kпч = Фпч / Ф | 15 016 050,01 / 15 031 720,04 = 0,9999 |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы kпрцч = Фпрцч / Ф | 15670,03/ 15 031 720,04 = 0,0010 |
| 4. Уровень достижения реализации государственной программы УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 х (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч) | 0,5*1+0,5*(1,0100*0,9990+1*0,0010)=0,5+0,5*(1,0089+0,0010)=0,5+0,5049 = 1,0049 |