|  |  | Документ подписан |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
|  |  | Куратор ГП - Дедов Алексей Владимирович |  |  |
|  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
|  |  | Сертификат: 49ee91e2725c24c0541e427bf4ff2cd2 |  |  |
|  |  | Владелец: Дедов Алексей Владимирович |  |  |
|  |  | Действителен: с 09.12.2024 по 04.03.2026 |  |  |
|  |  | Дата подписания: 27.12.2024 |  |  |
|  |  | Документ подписан |  |  |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель ГП - Замараев Александр Александрович |  |  |
|  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
|  |  | Сертификат: 5bb528f12075502e369c94678669f9d6 |  |  |
|  |  | Владелец: Замараев Александр Александрович |  |  |
|  |  | Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025 |  |  |
|  |  | Дата подписания: 26.12.2024 |  |  |
|  |  | Дата утверждения паспорта: 28.12.2024 |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| государственной программы |  |  |  |  |
| «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы | Дедов Алексей Владимирович |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Замараев Александр Александрович |  |  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |  |  |  |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" |  |  |  |
|  | Цель 2 "Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения" |  |  |  |
|  | Цель 3 "Повышение безопасности дорожного движения" |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие сети автомобильных дорог Курской области" Направление (подпрограмма) 2 "Развитие пассажирских перевозок в Курской области" Направление (подпрограмма) 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области" |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 93 788 082,34 тыс. рублей |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |  |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП | Возрастание | Процент | 46,02 | 2022 | 47,06 | 47,75 | 48,01 | 48,32 | 48,62 | 48,94 | 49,29 | Приказ "Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"" ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО от 30.07.2021 № 155 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП | Возрастание | Процент | 51,32 | 2022 | 54,25 | 56,03 | 56,69 | 57,51 | 58,28 | 59,09 | 60 | Приказ "Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"" ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО от 30.07.2021 № 155 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП | Возрастание | Процент | 42,5 | 2022 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | Приказ "Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"" ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО от 30.07.2021 № 155 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | ГП | Возрастание | Процент | 75 | 2022 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | Приказ "Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"" ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО от 30.07.2021 № 155 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | ГП | Возрастание | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение " "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги" (вместе с "Методикой расчета показателя "Целевые показатели функционирования городского транспорта на условиях устойчивой организационно-экономической модели" в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги")" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 05.07.2023 № АК-131-Р | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ГП | Убывание | Единица | 124 | 2022 | 131 | 116 | 106 | 94 | 83 | 73 | 62 | Распоряжение "Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.01.2018 № 1-р | КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 47,06 |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 54,25 |
| 1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 42,5 |
| 1.4. | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 85,1 |
| 2. | Цель государственной программы «Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 3. | Цель государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ГП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 131 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Развитие сети автомобильных дорог Курской области" |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Курская область)" Дедов Алексей Владимирович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2018 - 2024 |  |
| 1.1.1 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | Увеличение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения соответствующих нормативным требованиям |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.1.2 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.1.3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | Увеличена доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам Выполнение рейсов транспортом общего пользования |
| 1.2 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)" Дедов Алексей Владимирович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.2.1 | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам Выполнение рейсов транспортом общего пользования |
| 1.3 | Региональный проект "Региональный проект "Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"" Дедов Алексей Владимирович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 1.3.1 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. | Увеличится доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.3.2 | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. | Увеличится протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.4 | Региональный проект "Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»" Дедов Алексей Владимирович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 1.4.1 | Государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения | Увеличится количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 2 | Направление (подпрограмма) "Развитие пассажирских перевозок в Курской области" |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект "Развитие общественного транспорта (Курская область)" Смирнов Алексей Борисович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2023 - 2024 |  |
| 2.1.1 | Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах |  |  | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |
| 2.2 | Региональный проект "Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»" Дедов Алексей Владимирович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 2.2.1 | Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок. | Повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта |  | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |
| 2.2.2 | Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров | Сохранение рейсов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования с соблюдением расписания |  | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |
| 2.2.3 | Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения | Повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта |  | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |
| 2.2.4 | Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом | Увеличение количества выполненных авиарейсов; Коэффициент обновления основных фондов международного аэропорта "Курск" увеличится |  | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |
| 3 | Направление (подпрограмма) "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области" |  |  |  |
| 3.1 | Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Курская область)" Смирнов Алексей Борисович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 3.1.1 | Повышена безопасность участников дорожного движения | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Обеспечение реализации государственной политики в области дорожного хозяйства на территории Курской области |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам Выполнение рейсов транспортом общего пользования |
| 1.2 | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | Выполнение функций подведомственным казенным учреждением «Курскавтодор» и подведомственным казенным учреждением «Центр транспортных услуг». Обеспечение достижения показателей государственной программы |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам Выполнение рейсов транспортом общего пользования |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 2.1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Число погибших в ДТП сократится |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2.2 | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | Число детей, погибших в ДТП, сократится |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2.3 | Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) снизится |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2.4 | Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения | Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) снизится. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек снизится |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения" (всего), в том числе: | 15 645 541,21 | 15 969 911,80 | 15 430 452,71 | 11 102 908,82 | 11 547 025,19 | 12 008 906,18 | 12 489 262,46 | 94 194 008,37 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15 543 497,14 | 15 871 278,65 | 15 349 214,16 | 11 073 705,64 | 11 516 653,88 | 11 977 320,02 | 12 456 412,85 | 93 788 082,34 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 137 679,20 | 2 266 514,50 | 2 772 704,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 176 898,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 809 122,46 | 2 283 441,66 | 1 723 971,05 | 922 978,55 | 959 897,69 | 998 293,60 | 1 038 225,35 | 9 735 930,36 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 911 166,53 | 2 382 074,81 | 1 805 209,60 | 952 181,73 | 990 269,00 | 1 029 879,76 | 1 071 074,96 | 10 141 856,39 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Курская область)" (всего), в том числе: | 1 825 934,54 | 3 853 617,33 | 4 848 395,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 527 947,61 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 749 013,80 | 3 790 429,22 | 4 785 207,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 324 650,65 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 111 228,00 | 2 232 674,10 | 2 667 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 011 489,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 021 946,97 | 839 499,20 | 839 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 945,37 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 098 867,71 | 902 687,31 | 902 687,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 242,33 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)" (всего), в том числе: | 160 021,40 | 36 112,58 | 131 396,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 530,36 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 160 021,40 | 36 112,58 | 131 396,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 530,36 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 38 443,60 | 33 840,40 | 105 117,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 401,10 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Региональный проект "Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"" (всего), в том числе: | 5 362 715,36 | 4 816 875,00 | 4 133 939,75 | 4 501 753,09 | 4 681 823,22 | 4 869 096,14 | 5 063 860,00 | 33 430 062,56 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 362 715,36 | 4 816 875,00 | 4 133 939,75 | 4 501 753,09 | 4 681 823,22 | 4 869 096,14 | 5 063 860,00 | 33 430 062,56 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»" (всего), в том числе: | 812 298,82 | 1 479 387,50 | 902 522,29 | 952 181,73 | 990 269,00 | 1 029 879,76 | 1 071 074,96 | 7 237 614,06 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 787 175,49 | 1 443 942,46 | 884 471,85 | 922 978,55 | 959 897,69 | 998 293,60 | 1 038 225,35 | 7 034 984,99 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 787 175,49 | 1 443 942,46 | 884 471,85 | 922 978,55 | 959 897,69 | 998 293,60 | 1 038 225,35 | 7 034 984,99 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 812 298,82 | 1 479 387,50 | 902 522,29 | 952 181,73 | 990 269,00 | 1 029 879,76 | 1 071 074,96 | 7 237 614,06 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие общественного транспорта (Курская область)" (всего), в том числе: | 2 028 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 579,20 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 028 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 579,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 988 007,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 007,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»" (всего), в том числе: | 4 912 464,78 | 5 448 854,61 | 5 071 119,77 | 5 291 897,99 | 5 503 573,91 | 5 723 716,87 | 5 952 665,54 | 37 904 293,47 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 912 464,78 | 5 448 854,61 | 5 071 119,77 | 5 291 897,99 | 5 503 573,91 | 5 723 716,87 | 5 952 665,54 | 37 904 293,47 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Курская область)" (всего), в том числе: | 200 455,93 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 255,93 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 200 455,93 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 255,93 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений" (всего), в том числе: | 327 401,15 | 334 164,78 | 342 178,78 | 357 076,01 | 371 359,06 | 386 213,41 | 401 661,96 | 2 520 055,15 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 327 401,15 | 334 164,78 | 342 178,78 | 357 076,01 | 371 359,06 | 386 213,41 | 401 661,96 | 2 520 055,15 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области" (всего), в том числе: | 15 670,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 670,03 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15 670,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 670,03 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |