ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________________    № ________

г. Курск

О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области и не завершены, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Курской области

В соответствии с частью 5 статьи 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что последствиями включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области и не завершены (далее - объект незавершенного строительства), в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства являются:

а) принятие в соответствии с пунктами 2-12 настоящего постановления управленческого решения о целесообразности:

завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию;

приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

сноса объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) включение объекта незавершенного строительства в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящего постановления.

2. В течение 10 дней со дня включения объекта незавершенного строительства в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства главный распорядитель средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области представляет в Министерство строительства Курской области предложения в отношении такого объекта незавершенного строительства по форме согласно приложению.

3. В течение 30 рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Министерство строительства  Курской области выносит на рассмотрение Межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Курской области (далее – Комиссия), предложение о принятии одного из управленческих решений, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящего постановления (далее - управленческое решение), в отношении такого объекта незавершенного строительства.

4. По итогам рассмотрения предложений, представленных в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, Комиссия принимает одно из управленческих решений.

5. Управленческое решение о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства:

а) степень готовности объекта незавершенного строительства - 50 процентов и более;

б) отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию, - 0,5 и более.

6. Управленческое решение о целесообразности приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства:

а) наличие предложения главного распорядителя средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области о приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства;

б) степень готовности объекта незавершенного строительства - 50 процентов и более;

в) наличие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства.

7. Управленческое решение о целесообразности сноса объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства:

а) отсутствие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства;

б) срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства - 5 лет и более;

в) степень готовности объекта незавершенного строительства - менее 50 процентов;

г) отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию, - менее 0,5;

д) отсутствие потребности в объекте незавершенного строительства (актуальности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства), подтвержденное главным распорядителем бюджетных средств.

8. При отсутствии совокупности критериев, предусмотренных пунктами 5-7 настоящего постановления, в отношении объекта незавершенного строительства управленческое решение в отношении такого объекта незавершенного строительства, включенного в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Курской области, принимается на основании предложения главного распорядителя средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области, согласованного Министерством строительства Курской области.

9. При наличии поручений Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации в отношении объекта незавершенного строительства управленческое решение в отношении такого объекта незавершенного строительства принимается без учета критериев, предусмотренных пунктами 5-7 настоящего постановления.

10. Управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, могут содержать указание на целесообразность в целях их реализации закрепления объектов незавершенного строительства на праве оперативного управления, передачи объектов незавершенного строительства юридическому лицу в качестве имущественного взноса Курской области, внесения объектов незавершенного строительства в качестве вклада в имущество юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. В течение 3 рабочих дней со дня представления главными распорядителями средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области предложений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Министерство строительства Курской области формирует свод таких предложений и публикует сведения об объектах незавершенного строительства, в отношении которых представлены такие предложения, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях получения позиций заинтересованных лиц по предлагаемым управленческим решениям в отношении объектов незавершенного строительства.

В случае поступления указанных позиций Министерство строительства Курской области направляет их главным распорядителям средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области, представившим предложения, указанные в пункте 2 настоящего постановления, в отношении соответствующих объектов незавершенного строительства, для рассмотрения и подготовки при необходимости предложений по изменению указанных предложений или внесению в соответствии с пунктом 12 настоящего постановления изменений в принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления управленческие решения.

12. При необходимости Комиссией могут быть внесены изменения в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, в том числе в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в планы мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства.

Предложения по внесению изменений в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, представляются главными распорядителями средств бюджета Курской области и (или) бюджета муниципального образования Курской области в Министерство строительства Курской области по мере необходимости.

Министерство строительства Курской области выносит поступившие предложения по внесению изменений в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, на рассмотрение Комиссии не реже одного раза в квартал.

13. Объект незавершенного строительства, в отношении которого принято управленческое решение, включается в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства в течение 15 рабочих дней со дня доведения такого решения до сведения главного распорядителя бюджетных средств.

14. План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства разрабатывается и утверждается главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с порядком разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, установленным Министерством строительства Курской области.

15. Мониторинг хода реализации планов мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства осуществляется с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

16. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает наличие и сохранность документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в предложениях, указанных в пункте 2 настоящего постановления, без их представления в Министерство строительства Курской области и несет ответственность за наличие таких документов.

17. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора Курской области –

Председатель Правительства

Курской области                                 	                                   А.Б. Смирнов