|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 02.04.2025 № ПР-52) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| «Сохранение и создание благоприятных условий экологического развития Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Сохранение и создание благоприятных условий экологического развития Курской области |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2024 |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Поляков Константин Олегович |  | Заместитель Губернатора Курской области |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Афонин Александр Викторович |  | Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Дубашевский Анатолий Викторович |  | Заместитель министра строительства Курской области - начальник управления информационной безопасности и цифровой трансформации |  |  |  |  |
| Целевые группы | Граждане Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача « Создание условий для функционирования региональных природных объектов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию гидротехнических сооружений | РП | Штука | 0 | 2022 | 0 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача « Создание условий для функционирования региональных природных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию гидротехнических сооружений | РП | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Создание условий для функционирования региональных природных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструированы (восстановлены) природные объекты (реконструкция, восстановление, техническое перевооружение объекта недвижимого имущества) | X | Штука | 0 | 2022 | 0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | Ввод в эксплуатацию гидротехнических сооружений |
| 1.1.1. | Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры | X | шт |  |  | - |  |  |  |
| 1.1.2. | Построены (реконструированы) гидротехнические сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание условий для функционирования региональных природных объектов | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Реконструированы (восстановлены) природные объекты (реконструкция, восстановление, техническое перевооружение объекта недвижимого имущества) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Создание условий для функционирования региональных природных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструированы (восстановлены) природные объекты (реконструкция, восстановление, техническое перевооружение объекта недвижимого имущества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |