Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области 
и безопасности дорожного движения», 
утвержденной постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па,

за 2025 год

Ответственный исполнитель –

Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области

1. Результаты реализации государственной программы.

Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (далее – Государственная программа) предусматривает реализацию региональных программ и комплексов процессных мероприятий, результаты которых призваны обеспечить достижение ее целей и задач, в том числе целей и показателей, обозначенных в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Государственная программа включает в себя:

Региональный проект И8 «Региональная и местная дорожная сеть (Курская область)»;

Региональный проект И9 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)»;

Региональный проект И5 «Безопасность дорожного движения (Курская область)»;

Региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»;

Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»;

Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений»;

Направление 1 обеспечивает реализацию цели 1 государственной программы по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Степень достижения цели оценивается показателем:

«доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В 2025 году плановое значение показателя составляет 46,485 процентов, при этом:

56,0254 процентов – в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

40,28 процентов – в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Фактическое значение показателя составило 46,572 процентов, при этом:

56,25 процентов – в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

40,28 процентов – в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Направление 2 обеспечивает реализацию цели 2 государственной программы – повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. Степень достижения цели оценивается показателем: выполнение рейсов транспортом общего пользования, плановое и фактическое значение которого в 2025 году составило 100 процентов.

Направление 3 разработано для достижения цели 3 государственной программы – повышение безопасности дорожного движения. Степень достижения цели оценивается показателем: число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, плановое значение которого составило 149 человек, а фактическое 130.

В целом, реализация государственной программы в 2025 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики не имеется.

Фактором, способным негативно повлиять на ход реализации государственной программы стал режим КТО на территории Курской области.

2.  Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм государственной программы

2.1.

Сферой реализации направления 1 является дорожное хозяйство Курской области. Исходя из основных приоритетных направлений его развития, определенных Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года, утвержденной Законом Курской области от 14 декабря 2020 года № 100-ЗКО, сформированы её цель и задачи.

Целью направления 1 является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения цели разработаны следующие задачи:

задача 1: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов;

задача 2: строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса;

задача 3: государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области.

В рамках решения задачи 1 реализуются (в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения):

- региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»;

- региональный проект И8 «Региональная и местная дорожная сеть»;

- региональный проект И9 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

- региональный проект И5 «Безопасность дорожного движения (Курская область)».

Результатом реализации которых в 2025 году стало достижение показателей:

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 257,001 километров;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности, составила 3 695,814 км (плановое значение оставляет 3 682,282 км);

доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в рамках регионального проекта И8 «Региональная и местная дорожная сеть» составила 56,2313%;

доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям в рамках регионального проекта И8 «Региональная и местная дорожная сеть» составила 83,6901% (в том числе регионального значения – 87,0 %).

В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе ликвидированы дефекты и повреждения покрытий автодорог, установлены                          2 светофорных объекта, 7 автопавильонов, 2219 шт. дорожных знаков,                           6155,1 м барьерного ограждения и 1817 м бортового камня, 264 шт. сигнальных столбиков, 281 м пешеходных ограждений, 1,071 км тротуаров, 2 шт. шериф-балки, 14 шт. искусственных дорожных неровностей, 2 шт. освещения пешеходных переходов.

В рамках регионального проекта И8 «Региональная и местная дорожная сеть» выполнены мероприятия по ремонту 222,416 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, 89,79 пог.м. искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

В рамках регионального проекта И9 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- установка пунктов учёта интенсивности дорожного движения - 22 шт.;

- установка дорожных видеокамер - 69 шт.;

- монтаж видеосервера для отображения и записи видеосигнала с дорожных видеокамер ИТС Курской городской агломерации - 1 шт.;

- поставка комплексов ФВФ нарушений ПДД – 2 шт.

В рамках регионального проекта И5 «Безопасность дорожного движения (Курская область)» выполнено мероприятие по нанесению 570,116 тыс.м2 дорожной разметки краской и термопластиком на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области.

В рамках регионального проекта «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» выполнено мероприятие «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» и регионального проекта И8 «Региональная и местная дорожная сеть» (в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения), результатом которых в 2025 году стало достижение показателя протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области составила 6 570,336 километров. Недостижение показателя «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области» регионального проекта «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» связано с отсутствием возможности его корректного планирования. В 2025 году значение указанного показателя снизилось ввиду принятия и передачи в собственность автодорог, а также в связи с проведением кадастровых работ и актуализацией протяженностей ряда автомобильных дорог. Результаты данных кадастровых работ трудно спрогнозировать до их завершения.

В рамках мероприятий по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения выполнено:

завершение переустройства сетей с целью дальнейшего строительства транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы в г. Курске;

строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Касторное на участке км 42+070 – км 46+940 в Щигровском районе Курской области, протяженностью 4,87 км;

начало реконструкции автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск»-Кшенский-граница Липецкой области» - «Курск - Касторное» - станция Кшень на участке км 0+646 – км 2+609;

начало реконструкции автомобильной дороги «Куськино-Ястребовка»-Репец на участке км 1+240 - км 1+360 (мост через реку Оскол на км 1+300).

В рамках мероприятий по строительству автомобильных дорог за счет бюджетного кредита и казначейского инфраструктурного кредита из федерального бюджета выполнено:

продолжение строительства Магистральной улицы общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск. Этап 2.2.

В рамках регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения». из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области в 2025 году предоставлены межбюджетные субсидии:

на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в размере 259 487,488 тыс. руб. Средства по итогам отборов распределены между 3 муниципальными образованиями на строительство 3 объектов и реконструкцию 1 объекта. По состоянию на 31.12.2025 муниципальным образованиям направлены средства областного бюджета в размере 169 186,09189 тыс. руб. и введены в эксплуатацию 3 объекта протяженностью 8,050 км;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в размере 36 769,085 тыс. руб. Средства по итогам отборов распределены между 2 муниципальными образованиями на ремонт 2 объектов. По состоянию на 31.12.2025 муниципальным образованиям направлены средства областного бюджета в размере 35 805,98169 тыс. руб. и введены в эксплуатацию 2 объекта протяженностью 7,488 км;

на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 415 590,473 тыс. руб. Средства по итогам отборов были распределены между 10 муниципальными образованиями на строительство (реконструкцию) в 2025 году 12 объектов, из них 9 объектов со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году, 3 объекта – в 2026 году. По состоянию на 31.12.2025 муниципальным образованиям направлены средства областного бюджета в размере 402 606,885 тыс. руб. и введены в эксплуатацию 9 объектов общей протяженностью 18,68650 км.

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 753 297,615 тыс. руб. Средства по итогам отборов распределены между 23 муниципальными образованиями. По состоянию на 31.12.2025 кассовый расход средств областного бюджета составил 1 712 012,74886 тыс. руб., выполнен ремонт 103,201 км дорог общего пользования местного значения, а также проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог площадью 86 570,91 м2.

Результатом реализации данного регионального проекта в 2025 году стало достижение следующих показателей:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 10 113,3 км;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог составил 18,405 км;

прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог составил 8,332 км;

прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 110,689 км;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности составила 4 074,1 км;

прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием местного значения составил 3 единицы.

Результат реализации Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений» и его мероприятий: «Руководство и управление в сфере установленных функций» и «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения» достигнут. Деятельность Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных ему учреждений - ОКУ «Курскавтодор» и ОКУ «ЦТУ» - в отчетном году обеспечена.

Достижение результатов реализации мероприятий направления 1 обеспечило достижение показателя 1 государственной программы и показателей регионального проекта И8 «Региональная и местная дорожная сеть», регионального проекта И9 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и регионального проекта И5 «Безопасность дорожного движения (Курская область)» в полном объеме.

Все запланированные контрольные точки пройдены.

В целом, реализация направления 1 в 2025 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики не имеется. Факторов, способных негативно повлиять на ход реализации направления в части, касающейся автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целом, не возникало.

2.2.

Направлением 2 предусматривается реализация мероприятий в сфере воздушного, железнодорожного и автомобильного пассажирского транспорта.  Исходя из основных приоритетных направлений развития, определенных Программой социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года, сформированы цель и задачи.

Целью направления 2 является повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения цели разработаны следующие задачи в рамках реализации Регионального проекта «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области:

задача 1: Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;

задача 2: Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;

задача 3: Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения;

задача 4: Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом;

задача 5: Модернизация наземного городского электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Курск» Курской области.

В рамках решения задачи 1 в соответствии с функциями заказчика пассажирских перевозок на межмуниципальных автобусных маршрутах Министерством утверждена маршрутная сеть, обеспечена проверка расписания движения автобусов на этих маршрутах.

Совместно с главами органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области определяется потребность в открытии автобусных маршрутов в границах муниципальных образований, проводятся обследования дорожных условий по обеспечению безопасности пассажиров.

В соответствии с действующими правовыми нормами Министерством проводились открытые конкурсы на право получения свидетельств для осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Курской области по нерегулируемым тарифам. Победителям конкурсов выдаются свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок.

Также проводятся открытые конкурсные процедуры в электронной форме в рамках Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. С победителями конкурсных процедур заключаются государственные контракты.

В рамках решения задачи 2 реализуется:

мероприятие «Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области», результатом которого в 2025 году стало достижение показателя: Выполнение рейсов транспортом общего пользования с соблюдением расписания.

В рамках реализации мероприятия удовлетворение потребностей населения Курской области в пригородных железнодорожных перевозках на территории области осуществляется двумя пригородными пассажирскими компаниями: АО «Центральная ППК» – на полигоне Московской железной дороги и АО «ППК «Черноземье» на полигоне – Юго-Восточной железной дороги, с которыми Правительством Курской области заключаются договоры на организацию транспортного обслуживания населения.

В рамках соглашений, заключенных между министерством транспорта и автомобильных дорог Курской области и пригородными пассажирскими компаниями право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения предоставлено 91 372 гражданам.

Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов от пригородных железнодорожных перевозок, возникающих в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня в сумме 
206 930,2 тыс. руб.

Предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по оплате проезда в поездах пригородного сообщения отдельным категориям граждан в сумме
2180,3 тыс. руб.

В отчетном году обеспечен проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. В рамках Направления 2 из областного бюджета возмещены недополученные доходы в связи с установлением льготы по тарифам
от указанных перевозок в сумме 2 887,352 тыс. рублей.

Мероприятие «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области», результатом которого в 2025 году стало достижение показателя «Выполнение рейсов транспортом общего пользования с соблюдением расписания».

В рамках реализации мероприятия удовлетворен спрос населения на перевозки автомобильным и городским электротранспортом.

Перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам в области осуществлялись 27 пассажирскими автотранспортными предприятиями
и индивидуальными предпринимателями.

Сохранено право льготного проезда для отдельных категорий граждан
по социальным проездным документам в соответствии с действующим законодательством Курской области.

В 2025 году предоставление права льготного проезда для отдельных категорий граждан осуществлялось по карте жителя Курской области. С учетом ранее выданных карт жителя Курской области за услугой по их пополнению обратились в январе-декабре 2025 года 407 911 граждан.

Транспортным предприятиям возмещены расходы по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на сумму 84 728,334 тыс. рублей.

В рамках заключенных государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам Курской области освоение средств областного бюджета составило 372 804 755,52 рублей.

В отчетном периоде транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с предоставлением права бесплатного проезда детям из многодетных семей, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам основного общего, среднего общего образования и по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по указанным образовательным программам, детям в возрасте до 18 лет граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, обучающимся общеобразовательных организаций города Курска в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Курска. На данные цели из областного бюджета направлены субсидии транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям в сумме 12 075,181 тыс. рублей.

Предоставление права бесплатного проезда детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям в возрасте до 18 лет граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, обучающимся города Курска обеспечено.

В отчетном периоде транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с предоставлением проезда по карте жителя Курской области обучающимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сумме 2 887,352 тыс. рублей.

В 2025 году предоставление права льготного проезда для обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования осуществлялось по карте жителя Курской области. С учетом ранее выданных карт жителя Курской области за услугой по их пополнению в январе-декабре 2025 года обратились 54 637 граждан.

В рамках решения задачи 4 реализуется:

Мероприятие «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области».

В связи с введением режима временного ограничения полетов в аэропортах центральной части и юга России, Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (далее – Росавиация) приостановило работу 11 аэропортов России с 24.02.2022, в том числе международного аэропорта Курск, введен запрет использования воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов.

В 2025 году предоставлены из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» в общей сумме 139 855,2 тыс. рублей.

Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропорта «Курск» обеспечено.

Целевые показатели направления 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» достигнуты. Достижение показателей направления 2 составило более 100 процентов к плановым значениям.

Контрольные точки пройдены в полном объёме.

Достижение результатов реализации мероприятий направления 2 обеспечило достижение показателя 2 государственной программы. Выполнение рейсов транспортом общего пользования в 2025 году составило 100,0 процентов к плановому значению.

В целом, реализация направления 2 в 2025 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики не имеется. Факторов, способных негативно повлиять на ход реализации направления 2 в части, касающейся перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, не возникало.

2.3.

Направление 3 в рамках регионального проекта И5 - «Безопасность дорожного движения (Курская область)» и регионального проекта И9- «Общесистемные меры дорожного хозяйства (Курская область)» обеспечивает реализацию цели государственной программы по снижению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели разработаны следующие задачи:

задача 1: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

задача 2: Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

задача 3: Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов;

задача 4: Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В рамках решения задач 1 и 2 реализуется мероприятие «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения».

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2025 году Министерством образования и науки Курской области совместно с областным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр развития «Грани» были проведены следующие мероприятия:

В январе 2025 года было запущено областное массовое мероприятие «Областной конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории» среди обучающихся образовательных организаций Курской области. В Конкурсе приняло участие более 373 обучающихся - победителей муниципальных этапов Конкурса из 27 муниципальных районов, 5 городов Курской области и 7 образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Курской области: ОКОУ «Пенская школа-интернат», ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска, ОКОУ «Курская школа «Ступени», ОКОУ «Октябрьская школа-интернат», ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска, ОКОУ «Льговская школа-интернат», ОКОУ «Обоянская школа-интернат».

Материалы на Конкурс представлялись по четырем номинациям: «Инсталляция», «Театральная постановка», «Комикс», «Квест».

В марте 2025 года были подведены итоги и награждены дипломами 40 лауреатов областного массового мероприятия «Областной конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории».

В январе 2025 года было запущено областное массовое мероприятие «Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья» среди обучающихся образовательных организаций Курской области».

В Фестивале приняло участие 267 обучающихся - победителей муниципальных этапов Конкурса из 28 муниципальных районов, 5 городов Курской области и 5 образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Курской области: ОБУДО «Центр развития «Грани», ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат», ОКОУ «Льговская школа-интернат», ОКОУ «Обоянская школа-интернат»,

Материалы на Фестиваль представлялись по четырем номинациям: «Знакомьтесь – это мы», «Еда по правилам», «Мода безопасности», «Слово ЮИД».

В марте 2025 года были подведены итоги и награждены дипломами 40 лауреатов областного массового мероприятия «Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья» среди обучающихся образовательных организаций Курской области».

В марте 2025 года было запущено областное массовое мероприятие Профильные сборы ЮИД «Юным курянам – безопасные дороги» «Областной конкурс «Безопасное колесо – 2025».

Конкурс проводился дистанционном формате. Приняло участие 104 обучающихся - победители муниципальных этапов Конкурса из 22 муниципальных района, 4 городов Курской области.

В программу Конкурса было включено 5 конкурсных мероприятий:

1.  «Знание правил дорожного движения»;

2. «Знание основ оказания первой помощи»;

3. «Знание основ безопасности жизнедеятельности»;

4. «Фигурное вождение велосипеда»;

5. Творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения».

По итогам регионального этапа было награждено 2 победителя личного первенства и 7 победителей командного первенства.

В сентябре 2025 года прошло областное массовое мероприятие «Турнир среди обучающихся образовательных организаций Курской области «Безопасная трасса – участникам дорожного движения». В Турнире приняло участие 66 обучающихся - победители муниципальных этапов Конкурса из 27 муниципальных районов, 4 городов Курской области.

В программу Турнира было включено 3 конкурсных мероприятия:

1.  «Знание правил дорожного движения»;

2. «Знание основ оказания первой помощи»;

3. «Фигурное вождение СИМ».

По итогам проведения всех конкурсных мероприятий были выявлены абсолютные победители Турнира. Ими стали участники, набравшие наибольшее количество баллов. Были награждены 8 победителей личного первенства.

В декабре 2025 года были подведены итоги областного массового мероприятия «Областной конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству – безопасные дороги» среди обучающихся образовательных организаций Курской области.

В Конкурсе приняло участие более 300 обучающихся - победителей муниципальных этапов Конкурса из 27 муниципальных районов, 5 городов Курской области и 11 образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Курской области: ОБПОУ «КГТТС», ОКОУ «Льговская школа-интернат», ОКОУ Обоянская школа-интернат, ОКОУ «Октябрьская школа-интернат», ОБПОУ «Железногорский ПК», ОКОУ «Курская школа «Ступени», Центр развития «Грани», ОКОУ «Школа – интернат № 5».

Материалы на Конкурс представлялись по пяти номинациям: «ЮИД - хранитель дорог», «Зеленый свет будущего», «Эко транспорт», ««Проблемы дорожного движения», «Цифровой след». 45 лучших работ были награждены дипломами и призами.

В рамках регионального проекта И9 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- установка пунктов учёта интенсивности дорожного движения - 22 шт.;

- установка дорожных видеокамер - 69 шт.;

- монтаж видеосервера для отображения и записи видеосигнала с дорожных видеокамер ИТС Курской городской агломерации - 1 шт.;

- поставка комплексов ФВФ нарушений ПДД – 2 шт.

Кроме того, в рамках регионального проекта И5 «Безопасность дорожного движения (Курская область)» выполнено мероприятие по нанесению 570,116 тыс.м2 дорожной разметки краской и термопластиком на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области.

В результате размещения приобретенных комплексов количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения составило 168 единиц (в том числе в рамках регионального проекта И9 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - 96 ед.).

3.  Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Правовое регулирование государственной программы заключается в совершенствовании и приведении в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей государственной программой мероприятий.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного

бюджета и иных средств на реализацию мероприятий направления

Государственной программой предусматривался объем бюджетных ассигнований в сумме – 17 271 553,59 тыс. рублей, из них:

13 764 406,11 тыс. рублей – средства областного бюджета;

3 430 905,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

В разрезе региональных программ ситуация следующая:

1) Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов - 5 935 091,150 тыс. рублей (в том числе 3 430 905,900 тыс. рублей – средства федерального бюджета), из них:

5 730 680,44 тыс. рублей (в том числе 3 383 756,500 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – региональный проект И8 «Региональная и местная дорожная сеть»;

57 464,100 тыс. рублей (в том числе 47 149,40 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – региональный проект И9 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

146 946,61 тыс. рублей – региональный проект И5 «Безопасность дорожного движения (Курская область)».

2) Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов -  11 003 644,410 тыс. рублей, из них:

3 892 407,060 – региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», из них:

- 786 006,44 тыс. рублей – капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 	2 072 745,77 тыс. рублей – содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 371 701,70 тыс. рублей – строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 898,000 тыс. рублей – межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ;

- 12 767,77 тыс. рублей – реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета;

- 648 287,38 тыс. рублей – мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты.

2 541 386,240 тыс. рублей - региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» (76 241,580 тыс. рублей – местный бюджет), из них:

- 305 419,14 тыс. рублей - проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- 2 235 967,10 тыс. рублей - строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4 569 851,110 тыс. рублей - региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области», из них:

- 139 855,20 тыс. рублей - субсидирование организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск»;

- 212 681,15 тыс. рублей - мероприятия в области железнодорожного транспорта;

- 656 598,78 тыс. рублей - мероприятия по другим видам транспорта;

- 3 423 889,32 тыс. рублей - мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок;

- 133 560,32 тыс. рублей - мероприятия по созданию, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ Курск» в Курской области в соответствии с концессионным соглашением;

- 3 266,34 тыс. рублей - мероприятия на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

3) Комплексы процессных мероприятий:

332 818,030 тыс. рублей – комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений».

Фактическое освоение данных средств составило –  17 026 529,91 тыс. рублей, из них:

13 550 344,730 тыс. рублей – средства областного бюджета;

3 430 905,900 тыс. рублей –межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Средства использованы следующим образом:

1) Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов – 5 935 021,150 тыс. рублей (в том числе 3 430 905,900 тыс. рублей – средства федерального бюджета), из них:

5 730 680,44 тыс. рублей – И8 региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть». Освоение средств относительно плана составило 100%.

В разрезе мероприятий использование средств составило:

- 3 452 812,76 тыс. рублей – приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций;

- 2 277 867,68 тыс. рублей – приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций.

57 394,10 тыс. рублей (в том числе 47 149,400 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – региональный проект И9 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Освоение средств относительно плана составило 99,88%; Экономия составила 70 тыс. рублей – экономия, сложившая в результате проведения закупочных процедур (Мероприятие «Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения»).

146 946,61 тыс. рублей – региональный проект И5 «Безопасность дорожного движения (Курская область)». Освоение средств относительно плана составило 100%;

2) Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов - 10 759 733,000 тыс. рублей, из них:

3 862 313,730 тыс. рублей – региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», из них:

- 786 006,440 тыс. рублей – капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Освоение средств относительно плана составило 100%;

- 2 072 655,57 тыс. рублей – содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Освоение средств относительно плана составило 100%;

- 341 900,92 тыс. рублей – строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Освоение средств относительно плана составило 91,98%. Неосвоение средств в объеме 29 800,780 тыс. рублей – экономия средств в результате выполнения работ по переустройству сетей на объекте Транспортная развязка на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы, экономия средств в результате выполнения проектно-изыскательских работ, а также экономия средств в результате строительства линии наружного электроосвещения;

- 695,650 тыс. рублей – межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ. Освоение средств относительно плана составило 77,47 %. Неосвоение средств в объеме 202,350 тыс. рублей –   экономия средств в результате их невостребованности (были предложены к перераспределению в Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области на подраздел 0113);

- 12 767,77 тыс. рублей – реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета. Освоение средств относительно плана составило 100%;

- 648 287,38 тыс. рублей – реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты. Освоение средств относительно плана составило 100%.

2 364 890,99 тыс. рублей - региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» (45 279,280 тыс. рублей – местные бюджеты), из них:

210 128,46 тыс. рублей - проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Освоение средств относительно плана составило 68.8%; Неосвоение средств в объеме 95 290,68 тыс. рублей обусловлено тем что, средства в размере 88 098,864 являются нераспределенными лимитами бюджетных обязательств, 7 191,816 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведенных работ.

2 154 762,52 тыс. рублей - строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Освоение средств относительно плана составило 96.37%. Неосвоение средств в объеме 81 204,58 тыс. рублей обусловлено тем, что средства в размере 9 118,831 тыс. рублей – являются нераспределенными лимитами бюджетных обязательств, 72 085,749 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведенных работ.

4 532 528,28 тыс. рублей - региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области», из них:

- 139 855,20 тыс. рублей - субсидирование организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск». Освоение средств относительно плана составило 100%;

- 212 630,70 тыс. рублей - мероприятия в области железнодорожного транспорта. Освоение средств относительно плана составило 99,98%.

- 632 400,48 тыс. рублей - мероприятия по другим видам транспорта. Освоение средств относительно плана составило 96.31%. Неосвоение средств в объеме 24198,3 тыс. рублей связано с невыполнением запланированной транспортной работы в рамках заключенных государственных контрактов на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 
г. Курска и межмуниципальным маршрутам Курской области, а также в связи с имеющимися бюджетными обязательствами, оставшиеся от оплаты работ транспортных организаций, в отношении которых ведутся следственные мероприятия, в виду хищения ими средств областного бюджета.

- 3 410 815,27тыс. рублей - мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок. Освоение средств относительно плана составило 96.31%. Неосвоение средств в объеме 13074,05 тыс. рублей обусловлено, неисполнением обязательств исполнителем.

- 133 560,33 тыс. рублей - мероприятия по созданию, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ Курск» в Курской области в соответствии с концессионным соглашением. Освоение средств относительно плана составило 100%;

- 3 266,31 тыс. рублей - мероприятия на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Освоение средств относительно плана составило 100%.

3) Комплексы процессных мероприятий:

331 775,76 тыс. рублей – комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений»;

Неиспользованные средства ОКУ «Курскавтодор» - 260,792 тыс. рублей - невостребованные средства, предусмотренные на взносы по обязательному социальному страхованию, командировочные расходы, приобретение ГСМ, услуги по изданию прочего программного обеспечения, расходы по коммунальным услугам, расходы по налогам, на переподготовку и повышение квалификации сотрудников учреждения. Неиспользованные средства ОКУ «ЦТУ» при реализации мероприятия  «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения» составила 427,940 тыс. рублей или 0,28 % (невостребованные средства по ФОТ, на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, на повышение квалификации, на командировочные расходы, на закупку энергоресурсов, на услуги по сопровождению программного обеспечения, по уплате транспортного налога, уменьшение стоимости контрактов по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг и негативного воздействия).

5. Информация о внесенных изменениях

в государственную программу в 2025 году

Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» утверждена постановлением Администрации Курской области от 22 октября 2013 года № 768-па, с последующими изменениями в 2024 году, которые представлены в таблице.

| Изменения | Обоснование: | Нормативный правовой акт: |
| --- | --- | --- |
| Корректировка правил устанавливающих порядок и условия предоставления субсидий | В связи с реализацией с 1 января 2025 года на территории Курской области национального проекта «Инфраструктура для жизни» и завершением 31 декабря 2024 года реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Постановление Правительства Курской «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» от 17.02.2025 № 112-пп |

6. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Реализация государственной программы предусматривается в соответствии с Законом Курской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 12 декабря 2025 года № 84-ЗКО, которым определены следующие объемы финансирования программных мероприятий:

в 2026 году –  19 898 947,995 тыс. рублей (в том числе 5 389 939,600 тыс. рублей – средства федерального бюджета):

1) финансирование Региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, составляет 7 515 829,42 тыс. рублей (в том числе  5 389 939,600 тыс. рублей – средства федерального бюджета), из них:

6 619 275,63 тыс. рублей (в том числе 5 207 615,800 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»;

344 384,790 тыс. рублей (в том числе 33 816,200 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

180 900,00 тыс. рублей – региональный проект «Безопасность дорожного движения (Курская область)»;

371 269,000 тыс. рублей (в том числе 148 507,600 тыс. рублей – средства федерального бюджета)– региональный проект «Развитие общественного транспорта».

За счет вышеназванных средств предполагается ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, протяженностью 200,52 км, мостовых сооружений, протяженностью 167,17 пог.м, нанесение дорожной разметки краской и термопластиком на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, начало строительства Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы, протяженностью 3,808 км, со сроком завершения работ в 2028 году.

Кроме того, планируется:

1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, в том числе:

- установка 10 пунктов учета интенсивности дорожного движения на автомобильных дорогах г. Курска в целях сбора информации о параметрах транспортного потока;

- установка 1 дорожной видеокамеры на автомобильных дорогах 
г. Курска;

- обустройство 35 светофорных объектов по г. Курску.

2. Установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах. Планируется установить 
31 ед. специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

3. «Размещение 1 АПВГК транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

2) финансирование Региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, составляет 12 023 968,838 тыс. рублей, из них:

4 376 400,439 тыс. рублей – региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», из них:

- 1 270 361,847 тыс. рублей – капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 1 788 330,353 тыс. рублей - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 1 049 204,689 тыс. рублей – строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 898,000 тыс. рублей – межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ;

- 254 475,540 тыс. рублей – реализация инфраструктурных проектов (мероприятий), источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета;

- 13 130,010 тыс. рублей – расходы на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства.

За счет вышеназванных средств предполагается ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, протяженностью 47,99 км, ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, протяженностью 27 пог.м., строительство автомобильных дорог, общей протяженностью 2,362 км, начало строительства автомобильных дорог, общей протяженностью 12,877 км завершение реконструкции автомобильных дорог, общей протяженностью 2,438 км, выполнение проектно-изыскательских работ на строительство линий наружного электроосвещения.

1 944 965,439 тыс. рублей – региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения», из них:

- 297 380,508 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- 1 647 584,931 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

За счет вышеназванных средств предполагается ремонт автомобильных дорог местного значения, протяженностью 27,753 км, строительство (реконструкция) 18,943 км.

5 702 602,960 тыс. рублей - региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области», из них:

- 238 148,79 тыс. рублей – мероприятия в области железнодорожного транспорта;

- 3 759 884,35 тыс. рублей – организация транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок;

- 117 987,200 тыс. рублей – субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск»;

- 1 081 523,97 тыс. рублей - создание, реконструкция и эксплуатация имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ Курск» в Курской области в соответствии с концессионным соглашением;

- 505 058,66 тыс. рублей - мероприятия в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

3) финансирование Комплекса процессных мероприятий - обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений составляет 
359 149,74 тыс. рублей.

В 2027 году –  21 537 769,443тыс. рублей (в том числе 7 021 242,500 
тыс. рублей – средства федерального бюджета):

1) финансирование Региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, составляет 8 335 791,002тыс. рублей (в том числе 
7 021 242,500 тыс. рублей – средства федерального бюджета), из них:

7 471 915,690 тыс. рублей (в том числе 6 733 605,200 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»;

230 152,062 тыс. рублей (в том числе 106 508,000 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

180 900,000 тыс. рублей – региональный проект «Безопасность дорожного движения (Курская область)»;

452 823, 250 тыс. рублей (в том числе 181 129, 300 тыс. рублей – средства федерального бюджета)– региональный проект «Развитие общественного транспорта».

За счет вышеназванных средств предполагается ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, нанесение разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, продолжение строительства Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы, протяженностью 3,808 км, со сроком завершения работ в 2028 году. Кроме того, планируется установка 11 стационарных комплексов фиксации ПДД.

2) финансирование Региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, составляет 12 842 828,704 тыс. рублей, из них:

4 484 251,557 тыс. рублей – региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», из них:

- 1 700 303,937 тыс. рублей – капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 1 788 357,781 тыс. рублей - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 994 691,839 тыс. рублей – строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 898,000 тыс. рублей – межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ.

За счет вышеназванных средств предполагается ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, завершение строительства автомобильных дорог, общей протяженностью 12,877 км.

2 257 241,080 тыс. рублей – региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения», из них:

- 368 884,236 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- 1 888 356,844 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6 101 336,067 тыс. рублей - региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области», из них:

- 238 148,79 тыс. рублей – мероприятия в области железнодорожного транспорта;

- 3 908 442,59 тыс. рублей – организация транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок;

- 117 987,200 тыс. рублей – субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск»;

- 1 331 698,83 тыс. рублей - создание, реконструкция и эксплуатация имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ Курск» в Курской области в соответствии с концессионным соглашением;

- 505 058,66 тыс. рублей - мероприятия в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

3) финансирование Комплекса процессных мероприятий - обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений составляет 
359 149,737тыс. рублей.

В 2028 году –  19 873 004,477 тыс. рублей (в том числе 5 436 653, 200 тыс. рублей – средства федерального бюджета):

1) финансирование Региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, составляет 6 757 398,848 тыс. рублей (в том числе 
5 436 653, 200 тыс. рублей – средства федерального бюджета), из них:

5 797 619,739 тыс. рублей (в том числе 5 061 846,600 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»;

110 973,609 тыс. рублей (в том числе 107 644,400 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

180 900,000 тыс. рублей – региональный проект «Безопасность дорожного движения (Курская область)»;

667 905 500 тыс. рублей (в том числе 267 162, 200 тыс. рублей – средства федерального бюджета)– региональный проект «Развитие общественного транспорта».

За счет вышеназванных средств предполагается ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, нанесение разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

2) финансирование Региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, составляет 12 756 455,892 тыс. рублей, из них:

4 538 250,593тыс. рублей – региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», из них:

- 1 700 303,937 тыс. рублей – капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 1 842 356,817 тыс. рублей - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 994 691,839 тыс. рублей – строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- 898,000 тыс. рублей – межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ.

За счет вышеназванных средств предполагается ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, строительство автомобильных дорог и завершение строительства Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы, протяженностью 3,808 км.

2 608 183,377 тыс. рублей – региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения», из них:

- 382 919,037 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- 2 225 264,340 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5 610 021,922 тыс. рублей - региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области», из них:

- 238 148,79 тыс. рублей – мероприятия в области железнодорожного транспорта;

- 3 348 662,552 тыс. рублей – организация транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок;

- 117 987,200 тыс. рублей – субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск»;

- 1 400 164,730 тыс. рублей - создание, реконструкция и эксплуатация имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ Курск» в Курской области в соответствии с концессионным соглашением;

- 505 058,66 тыс. рублей - мероприятия в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

3) финансирование Комплекса процессных мероприятий - обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений составляет 
359 149,737 тыс. рублей.

Реализация государственной программы на 2026 год и далее требует увеличения объёма бюджетных ассигнований на выполнение программных мероприятий с целью выполнения поставленных государственной программой целей и задач.