|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Замараев Александр Александрович |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»» |  |  |  |  | Сертификат: 5bb528f12075502e369c94678669f9d6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Замараев Александр Александрович |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 27.05.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 27.05.2024 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030) |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Смирнов Алексей Борисович |  | ВРИО Губернатора Курской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Замараев Александр Александрович |  | Временно исполняющий обязанности министра |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Тюник Сергей Сергеевич |  | Временно исполняющий обязанности заместителя министра |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | РП | Километр;^тысяча метров | 10 546,3 | 2022 | 10 594,416 | 10 609,392 | 10 614,392 | 10 619,392 | 10 624,392 | 10 629,392 | 10 634,392 |
| 1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | 20,929 | 2022 | 7,627 | 14,971 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог всего | РП | Километр;^тысяча метров | 4,781 | 2022 | 1,597 | 6,908 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | 59,832 | 2022 | 1,647 | 55,262 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.5. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | РП | Километр;^тысяча метров | 4 484,119 | 2022 | 4 523,816 | 4 583,257 | 4 596,032 | 4 608,816 | 4 621,611 | 4 634,415 | 4 647,229 |
| 1.6. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием местного значения, всего | РП | Единица | 8 | 2022 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 594,416 |
| 1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7,627 |
| 1.3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог всего | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,597 |
| 1.4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,647 |
| 1.5. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 523,816 |
| 1.6. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием местного значения, всего | РП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 1.2. | Осуществлено строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения | 797 733,03 | 1 479 387,50 | 902 522,29 | 952 181,73 | 990 269,00 | 1 029 879,76 | 1 071 074,96 | 7 223 048,27 |
| 1.1. | Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 261 897,49 | 269 084,19 | 267 980,60 | 279 380,48 | 290 555,70 | 302 177,93 | 314 265,05 | 1 985 341,44 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 256 486,20 | 263 702,51 | 262 620,99 | 274 054,56 | 285 016,74 | 296 417,41 | 308 274,11 | 1 946 572,52 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 256 486,20 | 263 702,51 | 262 620,99 | 274 054,56 | 285 016,74 | 296 417,41 | 308 274,11 | 1 946 572,52 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 261 897,49 | 269 084,19 | 267 980,60 | 279 380,48 | 290 555,70 | 302 177,93 | 314 265,05 | 1 985 341,44 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществлено строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 535 835,54 | 1 210 303,31 | 634 541,69 | 672 801,25 | 699 713,30 | 727 701,83 | 756 809,91 | 5 237 706,83 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 517 269,92 | 1 180 239,95 | 621 850,86 | 648 923,99 | 674 880,95 | 701 876,19 | 729 951,24 | 5 074 993,10 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 517 269,92 | 1 180 239,95 | 621 850,86 | 648 923,99 | 674 880,95 | 701 876,19 | 729 951,24 | 5 074 993,10 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 535 835,54 | 1 210 303,31 | 634 541,69 | 672 801,25 | 699 713,30 | 727 701,83 | 756 809,91 | 5 237 706,83 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 797 733,03 | 1 479 387,50 | 902 522,29 | 952 181,73 | 990 269,00 | 1 029 879,76 | 1 071 074,96 | 7 223 048,27 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 773 756,12 | 1 443 942,46 | 884 471,85 | 922 978,55 | 959 897,69 | 998 293,60 | 1 038 225,35 | 7 021 565,62 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 797 733,03 | 1 479 387,50 | 902 522,29 | 952 181,73 | 990 269,00 | 1 029 879,76 | 1 071 074,96 | 7 223 048,27 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект «Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлено строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществлено строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |