|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2021 год (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований за 2021 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | ГП |  | пГП |  | СЭП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись областного бюджета, план на 01.01.2021 | сводная бюджетная роспись областного бюджета на 31.12.2021 |  | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Государственная программа | Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | х |  | х |  | 464 220,104 | 660 323,363 |  | 629 919,470 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | х |  | х |  | 464 220,104 | 660 323,363 |  | 629 919,470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 128,800 | 123 871,200 |  | 120 692,818 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | х |  | х |  | 274 065,294 | 443 620,649 |  | 426 632,201 |  |
|  |  | Соисполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  | 807 |  | 20 |  | х |  | х |  | 190 154,810 | 176 729,884 |  | 173 494,440 |  |
|  |  | Участник- комитет строительства Курской области |  |  | 808 |  | 20 |  | х |  | х |  | 0,000 | 39 972,830 |  | 29 792,829 |  |
| Подпрограмма 1 | Экология и природные ресурсы Курской области | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 1 |  | х |  | 48 093,000 | 79 910,530 |  | 79 525,593 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 1 |  | х |  | 48 083,000 | 79 910,530 |  | 79 525,593 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 1 |  | х |  | 48 093,000 | 79 910,530 |  | 79 525,593 |  |
| Основное мероприятие 1.П1 | Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 1 |  | П1 |  | 1 000,000 | 5 223,000 |  | 5 223,000 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 1 |  | П1 |  | 1 000,000 | 5 223,000 |  | 5 223,000 |  |
|  |  | комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 1 |  | П1 |  | 1 000,000 | 5 223,000 |  | 5 223,000 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Регулирование качества окружающей среды | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 1 |  | 02 |  | 42 593,000 | 72 739,396 |  | 72 354,627 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 1 |  | 02 |  | 42 593,000 | 72 739,396 |  | 72 354,627 |  |
|  |  | комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 1 |  | 02 |  | 42 593,000 | 72 739,396 |  | 72 354,627 |  |
| Основное мероприятие 1.П2 | Приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 1 |  | П2 |  | 4 500,000 | 1 948,134 |  | 1 947,966 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 1 |  | П2 |  | 4 500,000 | 1 948,134 |  | 1 947,966 |  |
|  |  | комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 1 |  | П2 |  | 4 500,000 | 1 948,134 |  | 1 947,966 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Курской области | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 2 |  | х |  | 107 312,822 | 225 331,615 |  | 199 876,447 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 2 |  | х |  | 107 312,822 | 225 331,615 |  | 199 876,447 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 471,300 | 21 675,500 |  | 21 675,272 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 2 |  | х |  | 107 312,822 | 185 358,785 |  | 170 083,618 |  |
|  |  | Участник- комитет строительства Курской области |  |  | 808 |  | 20 |  | 2 |  | х |  | 0,000 | 39 972,830 |  | 29 792,829 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 2 |  | 01 |  | 10 560,776 | 83 264,754 |  | 57 960,062 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 2 |  | 01 |  | 10 560,776 | 83 264,754 |  | 57 960,062 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 751,800 | 6 601,400 |  | 6 601,400 |  |
|  |  | комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 2 |  | 01 |  | 10 560,776 | 43 291,924 |  | 28 167,233 |  |
|  |  | комитет строительства Курской области |  |  | 808 |  | 20 |  | 2 |  | 01 |  | 0,000 | 39 972,830 |  | 29 792,829 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Осуществление водохозяйственных мероприятий | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 2 |  | 02 |  | 96 752,046 | 142 066,861 |  | 141 916,385 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 2 |  | 02 |  | 96 752,046 | 142 066,861 |  | 141 916,385 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 719,500 | 15 074,100 |  | 15 073,872 |  |
|  |  | комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 2 |  | 02 |  | 96 752,046 | 142 066,861 |  | 141 916,385 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 3 |  | х |  | 83 162,547 | 123 006,455 |  | 122 937,079 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 3 |  | х |  | 83 162,547 | 123 006,455 |  | 122 937,079 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 3 |  | х |  | 83 162,547 | 123 006,455 |  | 122 937,079 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 3 |  | 01 |  | 83 162,547 | 123 006,455 |  | 122 937,079 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 3 |  | 01 |  | 83 162,547 | 123 006,455 |  | 122 937,079 |  |
|  |  | комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 3 |  | 01 |  | 83 162,547 | 123 006,455 |  | 122 937,079 |  |
| Подпрограмма 4 | «Экология и чистая вода в Курской области» | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 4 |  | х |  | 190 154,810 | 176 729,884 |  | 173 494,440 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 4 |  | х |  | 190 154,810 | 176 729,884 |  | 173 494,440 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 117,600 | 93 655,800 |  | 90 485,063 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  | 807 |  | 20 |  | 4 |  | х |  | 190 154,810 | 176 729,884 |  | 173 494,440 |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 4 |  | 01 |  | 90 034,810 | 49 368,955 |  | 49 368,955 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 4 |  | 01 |  | 90 034,810 | 49 368,955 |  | 49 368,955 |  |
|  |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  | 807 |  | 20 |  | 4 |  | 01 |  | 90 034,810 | 49 368,955 |  | 49 368,955 |  |
| Региональный проект 4.G5 | Чистая вода | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 4 |  | G5 |  | 100 120,000 | 127 360,929 |  | 124 125,485 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 4 |  | G5 |  | 100 120,000 | 127 360,929 |  | 124 125,485 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 117,600 | 93 655,800 |  | 90 485,063 |  |
|  |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  | 807 |  | 20 |  | 4 |  | G5 |  | 100 120,000 | 127 360,929 |  | 124 125,485 |  |
| Подпрограмма 5 | Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 5 |  | х |  | 35 496,925 | 55 344,879 |  | 54 085,911 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 5 |  | х |  | 35 496,925 | 55 344,879 |  | 54 085,911 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 539,900 | 8 539,900 |  | 8 532,483 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 5 |  | х |  | 35 496,925 | 55 344,879 |  | 54 085,911 |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: |  |  | х |  | 20 |  | 5 |  | 01 |  | 35 496,925 | 55 344,879 |  | 54 085,911 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | х |  | 20 |  | 5 |  | 01 |  | 35 496,925 | 55 344,879 |  | 54 085,911 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 539,900 | 8 539,900 |  | 8 532,483 |  |
|  |  | комитет природных ресурсов Курской области |  |  | 819 |  | 20 |  | 5 |  | 01 |  | 35 496,925 | 55 344,879 |  | 54 085,911 |  |