|  |  |  |  | Утвержден Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 27.08.2025 № ПР-171) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Генеральная уборка (Курская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Генеральная уборка (Курская область) |  | Срок реализации проекта |  | 01.09.2025 - 31.12.2030 |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Бабаскин Геннадий Владимирович |  | Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Понкратова Диана Александровна |  | Заместитель министра природных ресурсов Курской области |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Шумакова Екатерина Вадимовна |  | Начальник управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Курской области |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население, проживающее вблизи рекультивируемых и ликвидируемых объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Наличие проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью исключения негативного воздействия на окружающую среду и население за счёт ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | РП | Единица | 0 | 2025 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Наличие проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью исключения негативного воздействия на окружающую среду и население за счёт ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | РП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Наличие проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью исключения негативного воздействия на окружающую среду и население за счёт ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | X | Единица | 0 | 2025 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Количество разработанных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |
| 1.1.1. | Количество / объем оказываемых услуг / выполненных, проведенных работ по видам | X | ед | 0 | 2025 | - | - | 3 | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.2. | К концу 2027 года будут разработаны 3 проекта ликвидации, получены заключения государственной экологической экспертизы и заключения о проверке достоверности сметной стоимости работ, предусмотренных проектами работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в отношении объектов накопленного вреда окружающей среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Наличие проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью исключения негативного воздействия на окружающую среду и население за счёт ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Наличие проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью исключения негативного воздействия на окружающую среду и население за счёт ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |