Приложение №1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем жилищного строительства | тыс. кв. м | 522,9 | 597 | 565,6* | *оценка, данные по вводу жилья за 2021 год будут опубликованы Курскстатом в апреле 2022 г. отсутствие решения вопроса с установлением зон аэропорта, рост цен на строительные ресурсы. |
| 2. | Объем ввода в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 192,9 | 196 | 246,6 |  |
| 3. | Ввод жилья на территории Курской области экономкласса от общего объема введенного жилья | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 4. | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | шт. | 108 | 157 | 157 |  |
| 5. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс.семей | - | 23,2 | 23,2* | показатель введен в 2021 году. *оценка, данные за 2021 год будут опубликованы Курскстатом в мае 2022 г. |
| 6. | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 0,53 | - | - | значение показателя не установлено. |
| 7. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв.м | - | 4,79 | 8,81 |  |
| 8. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | процентов | 5,1 | 4,06 | 4,06 |  |
| 9. | Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV класса опасности | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 10. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процент | 36,8 | 37,6 | 37,6* | *оценка. Показатель формируется на основании сводного отчета территориального отделения Росприроднадзора по форме статистической отчетности № 2-ТП (отходы) до 15.03.2022 г. |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км | 5,9 | 14 | 15,6 |  |
| 12. | Ввод в эксплуатацию водозаборных скважин | шт | 1 | 3 | 4 |  |
| 13. | Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения (канализования) | км | 5,9 | - | - | значение показателя не установлено. |
| 14. | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км | 80 | 99,5 | 105,6 |  |
| 15. | Перевод котельных на газообразное топливо | шт. | 1 | 13 | 14 |  |
| 16. | Ввод в эксплуатацию школ, в том числе: | уч. мест | - | - | - | значение показателя не установлено. |
|  | в муниципальных образованиях Курской области |  | - | - | - | -//- |
|  | в микрорайонах комплексной застройки |  | - | - | - | -//- |
| 17. | Ввод в эксплуатацию детских садов, в том числе: | мест | - | - | - | -//- |
|  | в муниципальных образованиях Курской области |  | - | - | - | -//- |
|  | в том числе в микрорайонах комплексной застройки |  | - | - | - | -//- |
| 18. | Ввод в эксплуатацию объектов культуры | объект | 1 | - | - |  |
| 19. | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта | объект | - | - | - |  |
| 20. | Количество государственных гражданских служащих Курской области, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат | семей | 3 | 2 | 2 |  |
| 21. | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия с использованием средств единовременных денежных выплат | человек | 9 | 14 | 14 | - |
| 22. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия с использованием средств единовременных денежных выплат | человек | 18 | 17 | 17 | - |
| 23. | Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия за счет средств федерального бюджета | человек | - | - | - | значение показателя не установлено |
| 24. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов | семей | 68 | 111 | 111 |  |
| 25. | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено |
| 26. | Количество семей, которым выделены социальные выплаты на приобретение жилья | семей | 10 | 13 | 13 | - |
| 27. | Количество семей, получивших свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на территории Курской области с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования | семей | - | 10 | 20 | показатель введен в 2021 году |
| 28. | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов АО «Курское областное ипотечное агентство» | штук | - | - | - | значение показателя не установлено |
| 29. | Количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот | шт. | - | - | - | мероприятия по обеспечению жильем граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2017 г. реализуются в рамках государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» |
| 30. | Количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями | человек | - | - | - | -//- |
| 31. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году | % | - | - | - | -//- |
| 32. | Количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | человек | - | - | - | -//- |
| 33. | Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании (займе) | человек | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 34. | Количество семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | семей | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 35. | Ввод в эксплуатацию жилья экономкласса, в том числе ввод в эксплуатацию общей площади малоэтажных жилых домов | тыс.кв.м | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 36. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем | км | 0,6 | - | - | значение показателя не установлено. |
| 37. | Количество выданных разрешений на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) | шт. | - | ** | 3 | **заявительный характер |
| 38. | Количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по объектам, на которое было выдано разрешение на строительство | шт. | 4 | ** | 1 | **заявительный характер. |
| 39. | Количество выпущенных сборников индексов цен в строительстве | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 40. | Количество муниципальных образований и населенных пунктов, в отношении которых обеспечены мероприятия для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости | шт. | 590 | 523 | 546 |  |
| 41. | Количество участков границы Курской области, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 42. | Техническая готовность объекта капитального строительства | процентов | 43,8 | 55,8 | 55,8 |  |
| 43. | Ввод в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Курской области | шт. | 1 | - | - |  |
| 44. | Количество проектов, подготовленных на отбор проектов строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры | шт. | - | 1 | 1 | показатель введен в 2021 г. |
| 45. | Достижение «цифровой зрелости» в строительстве | процентов | - | - | - | показатель введен в 2021 г., значение показателя установлено с 2022 г. |
| 46. | Количество объектов капитального строительства, реализация которых осуществляется за счет бюджетных средств с использованием информационной системы | процентов | - | - | - | показатель введен в 2021 г., значение показателя установлено с 2023 г. |
| 47. | Доля достигнутых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» | процентов | 84,6 | 100 | 100 |  |
|  | Региональный проект «Жилье» |  |  |  |  |  |
| 48. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | млн. кв.м | 0,0423723 | 0,0172 | 0,0177 |  |
| 49. | Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, предусмотренных проектами по развитию территорий | ед. | - | 1 | 1 |  |
|  | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 50. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. человек | 0,02 | - | - | значение показателя не установлено |
| 51. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. человек | - | 0,26 | 0,76 |  |
|  | Региональный проект «Спорт-норма жизни» |  |  |  |  |  |
| 52. | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации в 2016-2020 годы» | объект | 1 | - | - |  |
|  | Региональный проект «Ипотека» |  |  |  |  |  |
| 53. | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов | единиц | 10991 | 8800 | 11767 |  |
| 54. | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» | единиц | 14 | 16 | 22 |  |
| 55. | Средний уровень процентной ставки | процентов | 7,7 | 8,5 | 7,36 |  |
| 56. | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов | млн. рублей | 21786 | 13800 | 28953 |  |
| 57. | Объем выданных с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» ипотечных жилищных кредитов | млн. рублей | 19,72 | 33 | 33,1 | с 29.03.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 18.03.2019 № 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно п.3 которого, граждане лишились права направления средств материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов при заключении договора займа с иной не кредитной организацией, не указанной в ч.7 ст.10 Закона. К таким организациям относится КОИА, предоставлявшее более 70% ипотечных кредитов с использованием средств материнского семейного капитала. |
| 58. | Количество действующих договоров участия в долевом строительстве, по которым открыты счета эскроу | штук | 440 | 800 | 907 | - |
| 59. | Количество действующих договоров участия в долевом строительстве без счетов эскроу | штук | 795 | 150 | 145 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | шт. | 264 | 190 | 190 |  |
| 61. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 62. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 63. | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 64. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 65. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 66. | Доля перечисленных организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субсидий, запланированных к перечислению в областном бюджете на соответствующий период | процентов | 100 | 100 | 99,5 | неисполнение запланированного показателя в полном объеме связано с установкой приборов учета холодной воды, а также со снижение объемов сжиженного газа, возникшего в связи с газификацией региона природным газом. Данная субсидия носит заявительный характер, однако некоторые организации за предоставлением субсидий в комитет по тарифам и ценам Курской области в 2021 году не обратились. |
| 67. | Доля приобретенных материально-товарных ценностей (МТЦ) для резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ | процентов | 100,0 | 100,0 | - | бюджетные средства на пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году не выделялись. |
| 68. | Доля оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства документации по принятию газовых сетей в оперативное управление ОКУ «Инженерная компания» комитета жилищно-коммунального хозяйства Курской области в общем объеме оформленной документации по данному вопросу | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 69. | Доля оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства по принятию в специализированный жилищный фонд Курской области и закреплению в оперативное управление за ОКУ "Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора и контроля за капитальным ремонтом и строительством объектов социального обеспечения при комитете социального обеспечения Курской области" жилых помещений, приобретенных для предоставления гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 70. | Доля площади озелененной территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 71. | Энергоемкость валового регионального продукта Курской области (в сопоставимых с 2007 годом условиях) | т.у.т./ млн. руб. | 0,0272 | 0,0268 | 0,0268* | оценка, показатель будет рассчитан после формирования Росстатом фактического показателя объема валового регионального продукта за 2021 год |
| 72. | Количество региональных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 73. | Количество территориальных схем обращения с отходами | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 74. | Удельный вес муниципальных образований-получателей субсидий, утвердивших не позднее 25.05.2017г. соответствующие установленным требованиям муниципальные программы формирования современной городской среды на 2017 год, в общем количестве муниципальных образований-получателей субсидий | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 75. | Количество представленных на конкурс в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству общественных территорий | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 76. | Удельный вес муниципальных образований-получателей субсидий, выполнивших в полном объеме мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), в общем количестве муниципальных образований-получателей субсидий | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 77. | Протяженность реконструированных тепловых сетей. | км | 3,365 | 9,6279 | 9,6279 |  |
| 78. | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства | штук | - |  |  | значение показателя не установлено. |
| 79. | Количество баллонов сжиженного газа, доставленного жителям Курской области | штук | 2157 | 2764 | 2764 |  |
| Подпрограмма 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот | шт. | - | - | - | мероприятия по обеспечению жильем граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2017 г. реализуются в рамках государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области». |
| 81. | Количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, человек | человек | - | - | - |  |
| 82. | Количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | человек | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 4 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |
| 83. | Объем образованных отходов I-IV классов опасности по отношению к 2007 г. | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 84. | Прирост мощности оборудования | тонн | - | - | - | значение показателя не установлено. |
|  | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |
| 85. | Количество разработанных электронных моделей | штук | 1 | 1 | 1 |  |
| 86. | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 87. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | 1,1 | 1,1 | 1,1* | оценка, данный показатель формируется на основании сводного отчета территориального отделения Росприроднадзора по форме статистической отчетности № 2-ТП (отходы) до 15.03.2022 года. |
| 88. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | 98,9 | 98,9 | 98,9* | оценка, данный показатель формируется на основании сводного отчета территориального отделения Росприроднадзора по форме статистической отчетности № 2-ТП (отходы) до 15.03.2022 года. |
| 89. | Количество созданных и (или) приведенных в соответствие с требованиями мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | - | 250 | 121 | неисполнение связано с несостоявшимися в муниципальных образованиях конкурсными процедурами по выбору подрядных организаций на создание площадок накопления твердых коммунальных отходов соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 90. | Количество закупленных муниципальными образованиями Курской области контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установленных на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | - | 757 | 800 |  |