# Приложение №2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме- рения | Наименования муниципальных образований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному (2020) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км | Горшеченский район, Курский район, Медвенский район, г. Обоянь, Поныровский район, Советский район, п.Кшенский, Солнцевский район Щигровский район | 5,9 | 14 | 15,6 |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию водозаборных скважин | шт. | Курский район, Медвенский район, г. Обоянь | 1 | 3 | 4 |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения (канализования) | км |  | 5,9 | - | - |  |
| 4 | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км | Б.Солдатский район, п.Горшечное, Дмитриевский район, Касторенский район, Курчатовский район, Льговский район, Медвенский район, Рыльский район | 80 | 99,5 | 105,6 |  |
| 5 | Перевод котельных на газообразное топливо | шт. | п. Пристень, Беловский район, Глушковский район, Золотухинский район, Конышевский район, Кореневский район, Медвенский район, Солнцевский район, Фатежский район, Щигровский район | 1 | 13 | 14 |  |
| 6 | Ввод в эксплуатацию детских садов | мест | - | - | - | - |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию объектов культуры | объект | - | - | - | - |  |
| 8 | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта | объект |  | 2 | - | - |  |
| 9 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов, семей | семей | п. Глушково (2), п.Горшечное, п.Золотухино, Касторенский район (4), п.Коренево, Курский район (5), п.Медвенка, Обоянский район (2), Октябрьский район, п.Прямицыно (3), Поныровский район, Пристенский район, п.Пристень, Советский район (4), п.Кшенский (4), Солнцевский район, п.Солнцево (2), Суджанский район (2), Тимский район, п.Тим, п.Хомутовка, Черемисиновский район, п.Черемисиново, Щигровский район (5), г.Железногорск (27), г.Курск (24), г.Курчатов (10), г.Льгов, г.Рыльск, г.Суджа | 68 | 111 | 111 |  |
| 10 | Количество граждан, расселенных из аварийного для проживания жилищного фонда | тыс.человек | - | 0,02 | - | - |  |
| 11 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс.человек | г. Курск, г. Щигры, Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района | - | 0,26 | 0,76 |  |
| 12 | Количество муниципальных образований и населенных пунктов, в отношении которых обеспечены мероприятия для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости | шт. | Беловский район (6), Б.Солдатский район (13), Глушковский район (5), Горшеченский район (45), Дмитриевский район (9), Железногорский район (29), Золотухинский район (34), Касторенский район (29), Конышевский район (6), Кореневский район (20), Курский район (23), Курчатовский район (6), Льговский район (30), Мантуровский район (31), Медвенский район (18), Обоянский район (7), Октябрьский район (22), Поныровский район (7), Пристенский район (6), Рыльский район (30), Советский район (25), Солнцевский район (4), Суджанский район (24), Тимский район (18), Фатежский район (33), Хомутовский район (24), Черемисиновский район (39), п. Кировский (1) Пристенского района, п.Кшенский, п.Хомутовка (1) | 590 | 523 | 546 |  |
| 13 | Техническая готовность объекта капитального строительства | процентов | г.Курск | 43,8 | 55,8 | 55,8 |  |
| 14 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | млн.кв.м | г.Курск | 0,0423723 | 0,0172 | 0,0177 |  |
| 15 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем | км | г.Курск | 0,6 | - | - |  |
| 16 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» | объект | - | 1 | - | - |  |
| 17 | Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, предусмотренных проектами по развитию территорий, ед. | единиц | г.Курск | - | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади озелененной территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади | процентов | г.Щигры | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Протяженность реконструированных тепловых сетей | км | г. Курск | - | 7,0804 | 7,0804 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество созданных и (или) приведенных в соответствие с требованиями мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц | штук | г. Железногорск, г. Щигры, Званновский сельсовет» Глушковского района, Карыжский сельсовет Глушковского района, Кобыльский сельсовет Глушковского района, Коровяковский сельсовет Глушковского района, Кульбакинский сельсовет Глушковского района, Марковский сельсовет Глушковского района, Нижнемордокский сельсовет Глушковского района, Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района, Сухиновский сельсовет Глушковского района, поселок Новокасторное, поселок Касторное, поселок Олымский, поселок Коренево, Шептуховский сельсовет Кореневского района, Любимовский сельсовет Кореневского района, Большеугонский сельсовет Льговского района, Густомойский сельсовет Льговского района, Иванчиковский сельсовет Льговского района, Селекционный сельсовет Льговского района, Куськинский сельсовет Мантуровского района, Ястребовский сельсовет Мантуровского района, 1-й Поныровский сельсовет Поныровского района, 2-й Поныровский сельсовет Поныровского района, поселок Поныри, г. Рыльск, Малогнеушевский сельсовет Рыльского района, Студенокский сельсовет Рыльского района, поселок Солнцево Солнцевского района, Никольский сельсовет Щигровского района, Охочевский сельсовет Щигровского района, Пригородненский сельсовет Щигровского района, Теребужский сельсовет Щигровского района. | - | 250 | 121 | В связи с несостоявшимися в муниципальных образованиях конкурсными процедурами по выбору подрядных организаций на создание площадок накопления твердых коммунальных отходов соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 4 | Количество закупленных муниципальными образованиями Курской области контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установленных на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц | штук | г. Курск, г. Щигры, Старобелицкий сельсовет Конышевского района, Дружненский сельсовет Курчатовского района, поселок Иванино Курчатовского района, 1-й Поныровский сельсовет Поныровского района, г. Рыльск, поселок Черемисиново | - | 757 | 800 |  |